QUY TRÌNH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG RUBIK 3D BẰNG UNITY VÀ TÍCH HỢP VÀO FLUTTER

- Tổng quan

Unity được sử dụng để xây dựng toàn bộ phần Rubik 3D, bao gồm mô hình Rubik, thao tác xoay các mặt, quản lý trạng thái của khối Rubik, chức năng xáo trộn và thuật toán giải Rubik. Flutter được sử dụng để xây dựng phần giao diện của ứng dụng Android. Hai môi trường được kết nối với nhau thông qua thư viện flutter_unity_widget_2

Môi trường sử dụng gồm Unity 6000.6.2f1, Flutter 3.47.x, Dart 3.13.x, Android Studio, Android SDK, JDK 17 và Android NDK tương thích với Unity.

- Quy trình

Thiết kế Rubik 3D → lập trình xoay → quản lý trạng thái → tích hợp solver → kiểm thử trong Unity → chuẩn bị Android → export Unity → tạo Flutter → tích hợp Unity vào Flutter → xây dựng giao diện → giao tiếp Flutter và Unity → build APK → kiểm thử thiết bị thật → tối ưu hiệu năng và dung lượng.

- Lưu ý

- Unity phiên bản  6000.6.2f1 chỉ hỗ trợ trên thiết bị di động có kiến trúc ARM.

- Đảm bảm phiên bản SDK cả Unity và Android Studio cùng phiên bản.

- Chi tiết cái bước thiết kế

Thiết kế Rubik 3D (3D Modeling & Asset Creation)

- Bước 1: Tạo model 27 khối lập phương nhỏ (Cubies) trong Blender hoặc Maya với kích thước và góc bo (Bevel) chuẩn.

- Bước 2: Đánh dấu và trải UV Map cho các mặt của khối Rubik.

- Bước 3: Tạo Material và gán màu chuẩn (Trắng, Vàng, Cam, Đỏ, Xanh lá, Xanh dương) cho từng mặt.

- Bước 4: Thiết lập hệ trục tọa độ Pivot Point của từng Cubie về chính tâm (0,0,0) của khối Rubik tổng.

- Bước 5: Export mô hình sang định dạng .fbx hoặc .obj kèm Texture/Material.

Lập trình xoay (Core Rotation Mechanics)

- Bước 1: Import file .fbx vào Unity và thiết lập Hierarchy lưu trữ 27 Cubies.

- Bước 2: Xây dựng thuật toán Raycast (hoặc Touch Gesture) để xác định mặt Rubik và hướng vuốt của người dùng.

- Bước 3: Tạo Pivot GameObject trung gian tại tâm để gom nhóm 9 Cubies thuộc tầng/mặt được chọn.

- Bước 4: Lập trình xoay Pivot GameObject một góc 90 độ mượt mà bằng Quaternion.Slerp hoặc LeanTween/DOTween.

- Bước 5: Unparent (nhả) 9 Cubies khỏi Pivot GameObject và cập nhật lại vị trí/góc xoay thế giới của từng Cubie.

Quản lý trạng thái (State Management & Logic)

- Bước 1: Định nghĩa mô hình dữ liệu biểu diễn khối Rubik (Mảng 3D, Mảng 1D 54 mặt, hoặc String trạng thái).

- Bước 2: Lập trình bộ quy đổi hành động xoay trên giao diện 3D thành ký hiệu chuẩn Singmaster (R, L, U, D, F, B, R', ...).

- Bước 3: Cập nhật mảng trạng thái ma trận Rubik ngay sau khi hoàn thành mỗi lượt xoay 90 độ.

- Bước 4: Lập trình tính năng Xáo trộn (Scramble) bằng cách sinh chuỗi ngẫu nhiên các nước đi chuẩn và thực thi tự động.

- Bước 5: Lập trình tính năng Reset để đưa dữ liệu ma trận và vị trí 3D về trạng thái hoàn chỉnh ban đầu.

Tích hợp Solver (Thư viện giải Rubik)

- Bước 1: Lựa chọn thuật toán giải Rubik (Kociemba Two-Phase hoặc Cube X dot Net).

- Bước 2: Import thư viện Solver (C# DLL hoặc C# Script thuần) vào dự án Unity.

- Bước 3: Viết hàm chuyển đổi trạng thái ma trận hiện tại của Rubik thành chuỗi ký hiệu đầu vào cho Solver.

- Bước 4: Nhận chuỗi giải đáp (Solution String, ví dụ: R U R' U') từ Solver.

- Bước 5: Xây dựng bộ Queue (Hàng đợi) để đọc chuỗi giải và tự động thực thi chuỗi động tác xoay 3D từng bước.

Kiểm thử trong Unity (Testing & Refinement in Unity Editor)

- Bước 1: Kiểm thử thao tác vuốt xoay xem có bị kẹt, nhảy sai góc hay chọn nhầm lớp khối không.

- Bước 2: Kiểm thử tính chính xác của Solver với nhiều trạng thái xáo trộn khác nhau.

- Bước 3: Bổ sung hiệu ứng âm thanh (AudioFX khi xoay), đổ bóng (Shadows) và ánh sáng (Lighting).

- Bước 4: Tối ưu hóa Camera (Camera Controls - xoay toàn cảnh khối Rubik, Zoom in/out).

- Bước 5: Kiểm tra hiệu năng (Frame Rate - FPS, Garbage Collection) ngay trên Unity Editor.

Chuẩn bị Android (Android Build Settings)

- Bước 1: Chuyển Platform trong Unity sang Android

- Bước 2: Tải và cấu hình đúng phiên bản Android NDK, SDK và JDK trong Unity Preferences.

- Bước 3: Cấu hình Player Settings: Đặt Package Name, Target API Level

- Bước 4: Thiết lập Scripting Backend thành IL2CPP và bật hỗ trợ kiến trúc ARM64.

- Bước 5: Bật tùy chọn Export Project trong cửa sổ Build Settings.

Export Unity (Export Unity Project as Library)

- Bước 1: Tạo một thư mục chứa output export riêng biệt.

- Bước 2: Nhấn nút Export trong Unity Build Settings để xuất ra thư mục unityLibrary Android Gradle Project.

- Bước 3: Kiểm tra các file Gradle (build.gradle, settings.gradle) được sinh ra trong thư mục unityLibrary.

- Bước 4: Chỉnh sửa file build.gradle của unityLibrary nếu có xung đột phiên bản NDK/Gradle với Flutter.

Tạo Flutter (Flutter Project Setup)

- Bước 1: Khởi tạo dự án Flutter mới bằng lệnh flutter create rubik_game.

- Bước 2: Khai báo package kết nối flutter_unity_widget_2 trong file pubspec.yaml.

- Bước 3: Khai báo package lưu trữ shared_preferences trong pubspec.yaml.

- Bước 4: Chạy lệnh flutter pub get để tải các thư viện về dự án.

- Bước 5: Cấu hình file android/settings.gradle và android/build.gradle của Flutter để liên kết thư mục unityLibrary

Tích hợp Unity vào Flutter (Embedding Unity Control)

- Bước 1: Copy hoặc liên kết thư mục unityLibrary vào dự án Android của Flutter.

- Bước 2: Khai báo Widget UnityWidget tại màn hình mong muốn trong Flutter.

- Bước 3: Lập trình hàm onUnityCreated để hứng UnityWidgetController.

- Bước 4: Xử lý hiển thị lớp phủ (Overlay) hoặc luồng khởi tạo ngầm Unity để tránh giật lag UI khi load.

- Bước 5: Kiểm thử biên dịch cơ bản ứng dụng Flutter chứa Unity qua flutter run

LINK DRIVE PROJECT DEMO:

https://drive.google.com/file/d/1XulzVecMVW0NWGh_j4sT1yLWe_9KtkRO/view?usp=sharing